INFORME DE PRUEBAS

# Plan de pruebas

Doctor Patient Portal

Pruebas funcionales y automatización E2E con Cypress

| Dato del proyecto | Detalle |
| --- | --- |
| Asignatura | Aseguramiento de la Calidad de Software |
| Equipo | Noemy Molina Garron · Wendy Ramirez Veizaga · Natalia Romero Cuqui · Alex Joshua Villegas Ibanez |
| Scrum Master | Noemy Molina Garron |
| Periodo de trabajo | 12 al 19 de octubre de 2026 · presentación prevista para el 19/10 |
| Entorno | Aplicación Java/JSP y MySQL en Docker; Cypress desde VS Code |

Versión de entrega · 14 de octubre de 2026

# Resumen ejecutivo

Este informe define el alcance, los criterios y la forma de ejecutar las pruebas funcionales del Doctor Patient Portal. La práctica cubre los flujos de visitante, administrador, paciente y doctor; conecta 20 historias de usuario con 23 casos, de los cuales 22 son automatizables con Cypress y uno documenta una función que el producto no ofrece: registrar otro administrador.

La suite Cypress cuenta con un resultado histórico local del 14 de octubre de 2026: 22 casos aprobados, 0 fallidos y 0 pendientes. Ese dato corresponde a la ejecución registrada entonces; se debe ejecutar nuevamente en el entorno que se usará para la exposición y actualizar la evidencia antes de presentar.

| Indicador | Alcance |
| --- | --- |
| Historias de usuario | 20 (HU-01 a HU-20) |
| Casos de prueba | 23 (CP-01 a CP-23) |
| Automatización | 22 casos; CP-23 queda como brecha funcional |
| Smoke test | CP-01: portada, navegación, contenido principal y carrusel |
| Ejecución histórica | 22 aprobados · 0 fallidos · 0 pendientes · 14/10/2026 |

# 1. Propósito y objetivos

Comprobar mediante pruebas funcionales que los recorridos principales del portal responden a lo esperado y preparar evidencia reproducible para la práctica.

Validar la disponibilidad básica de la portada y sus accesos con un smoke test.

Comprobar autenticación, autorización por rol, administración de especialistas y doctores, registro de pacientes y citas, atención médica y cierre de sesión.

Automatizar los caminos implementados con Cypress E2E y relacionar cada prueba con una HU y un CP.

Dejar documentadas las limitaciones funcionales y los pasos para reproducir el entorno en VS Code con Docker.

# 2. Alcance de las pruebas

## Incluido

| Área / rol | Funciones verificadas |
| --- | --- |
| Visitante | Portada, enlaces principales, contenido y carrusel; acceso al login al iniciar una cita. |
| Administrador | Login válido e inválido, contadores, alta de especialidad, alta/consulta/edición/eliminación de doctor, listado global y logout. |
| Paciente | Registro, login, menú de cuenta, solicitud y consulta de citas, cambio de contraseña, logout y protección de páginas. |
| Doctor | Login, dashboard, lista y atención de pacientes, actualización de perfil y contraseña, logout y protección de páginas. |

## Fuera de alcance o no disponible

Registro de un segundo administrador: la versión revisada no ofrece formulario ni endpoint; se registra como CP-23, no como prueba aprobada.

Edición/eliminación de especialistas, recuperación de contraseña, rendimiento, seguridad avanzada, accesibilidad completa, concurrencia y validación exhaustiva de todas las combinaciones de datos.

El reporte no certifica que todos los defectos posibles estén cubiertos. Los casos recorren páginas y caminos funcionales principales.

# 3. Estrategia y tipos de prueba

| Tipo | Aplicación en esta práctica |
| --- | --- |
| Smoke | CP-01 comprueba que la portada y navegación básica permiten iniciar una sesión de prueba. |
| Funcional E2E | Cypress ejecuta recorridos desde el navegador y valida respuestas visibles y cambios reflejados en listados. |
| Negativa | CP-02, CP-09 y CP-17 verifican rechazo de credenciales inválidas; CP-14 y CP-20 validan la contraseña anterior. |
| Regresión de sesión | CP-07, CP-15 y CP-21 comprueban logout y redirección al intentar abrir páginas privadas. |
| Exploratoria/manual | La revisión de tablas, formularios, disponibilidad del entorno y evidencias complementa la automatización. |

El spec de Cypress está en cypress/e2e/test.cy.js. Cada título automatizado contiene su identificador CP; la matriz Excel conserva el detalle de precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, resultado registrado y evidencia de trazabilidad.

# 4. Entorno de pruebas y datos

| Componente | Configuración de la práctica |
| --- | --- |
| Aplicación | Doctor Patient Portal Java/JSP desplegado en Tomcat mediante Docker Compose. URL local: http://localhost:8080. |
| Base de datos | MySQL 8.0.28 en contenedor Docker; base hospital; esquema inicial ubicado en database/. |
| Automatización | Cypress 16.1.1, spec E2E en el repositorio; ejecución en navegador Electron. |
| Inicio desde VS Code | Desde la raíz: docker compose up --build -d, revisar docker compose ps, luego npm run cy:open o npm run cy:run. |
| Login web admin | La aplicación de esta versión usa admin@gmail.com / admin. La nota root/root no corresponde a este login. |
| Datos de prueba | Nombres/emails sintéticos únicos con dominio example.test; no usar datos personales o pacientes reales. |

Las credenciales de la aplicación web y las credenciales de MySQL del contenedor son distintas. La configuración de MySQL debe revisarse en docker-compose.yml y no copiarse como credencial de usuario. El caso CP-22 elimina el doctor sintético generado por la suite; las demás altas de prueba pueden permanecer en el volumen local, por lo que el equipo debe mantener una base de práctica y no usar información real.

# 5. Criterios de entrada, salida y suspensión

| Momento | Criterio |
| --- | --- |
| Entrada | Docker Desktop disponible; contenedores app y MySQL activos; MySQL saludable; aplicación accesible; Cypress preparado en el proyecto; datos de prueba sintéticos. |
| Salida | Smoke test ejecutado; casos planeados con resultado; fallos y brechas registrados; evidencia ligada a CP; suite reejecutada antes de exposición. |
| Suspensión | Aplicación no accesible, MySQL no saludable, Cypress sin binario local o datos/estado que impidan obtener un resultado confiable. Registrar el bloqueo y reanudar al restablecer el entorno. |

No marcar como aprobado un caso no ejecutado. Para CP-23, la salida esperada es registrar que la función no existe en el producto bajo prueba.

# 6. Resumen de historias y casos

| HU | Flujo | Casos |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Visitante: portada y accesos | CP-01 |
| HU-02 a HU-06 | Administrador: login, dashboard, especialidades, doctores y logout | CP-02 a CP-07, CP-22 |
| HU-07 a HU-13 | Paciente: registro, login, cita, consulta, contraseña y logout | CP-08 a CP-15 |
| HU-14 | Administrador: listado general de citas/pacientes | CP-16 |
| HU-15 a HU-19 | Doctor: login, dashboard, pacientes, perfil y logout | CP-17 a CP-21 |
| HU-20 | Administrador: alta de otra cuenta (brecha no disponible) | CP-23 |

El detalle completo de cada historia y caso está en entregables/02-Historias-y-Casos-de-Prueba.xlsx, con criterios de aceptación, prioridad, tipo, precondiciones, datos, pasos numerados, resultado esperado y evidencia. La misma matriz queda disponible en docs/02-HISTORIAS-Y-CASOS.md.

# 7. Riesgos y respuestas

| Riesgo | Efecto | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| Datos residuales en MySQL | Duplicados o resultados distintos entre ejecuciones. | Usar emails únicos example.test; limpiar solo registros sintéticos cuando sea necesario; no borrar el volumen sin respaldar datos requeridos. |
| Entorno Docker no listo | La suite falla antes de validar el flujo. | Revisar docker compose ps, salud de MySQL y URL de la aplicación antes de abrir Cypress. |
| Cambios de datos durante pruebas de rol | El orden puede influir en citas, doctor y contraseñas. | Ejecutar la suite completa en una BD de práctica; no usar datos reales ni simultanear ediciones manuales. |
| Funcionalidad incompleta | Expectativas no cubiertas por la aplicación. | Registrar una brecha por separado; CP-23 documenta la falta de alta de administradores. |
| Evidencia histórica desactualizada | La exposición podría atribuir al estado actual una ejecución pasada. | Volver a ejecutar npm run cy:run el 18/10 o antes de presentar y actualizar los resultados con la salida real. |

# 8. Equipo, Scrum y cronograma

El equipo se organiza con Scrum ligero para priorizar historias, revisar avances y preparar una entrega demostrable. Noemy Molina Garron facilita el proceso como Scrum Master. La asignación técnica de las otras integrantes se presenta como propuesta y debe ajustarse a lo que cada persona efectivamente realizó.

| Integrante | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Noemy Molina Garron | Scrum Master; facilitar reuniones, mantener visible el trabajo y ayudar a resolver impedimentos; apoyo en Docker/Cypress e integración. |
| Wendy Ramirez Veizaga | Plan de pruebas y smoke test; revisión de flujos administrativos CP-01–CP-07. |
| Natalia Romero Cuqui | Historias y casos de paciente; registro, login y citas HU-07–HU-13 / CP-08–CP-15. |
| Alex Joshua Villegas Ibanez | Casos de doctor CP-17–CP-21; revisión de regresión y guion/demo GitHub. |

El reparto técnico es una propuesta de trabajo acordada para esta práctica y puede ajustarse por el equipo. No representa actividades ya terminadas. La Scrum Master facilita la coordinación; la responsabilidad de completar y revisar los entregables es compartida.

| Bloque | Responsable | Fecha objetivo | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| SQA-01/02 · Scrum, entorno y guía VS Code | Noemy Molina Garron | 14–18/10 | Tablero visible; Docker/MySQL y pasos de Cypress documentados; acuerdos y bloqueos registrados. |
| SQA-03/04 · plan, smoke y casos admin | Wendy Ramirez Veizaga | 15–16/10 | Plan y CP-01–CP-07 concuerdan con matriz, aplicación y resultados esperados. |
| SQA-05/08 · historias y Excel paciente | Natalia Romero Cuqui | 16–17/10 | HU-07–HU-13 y CP-08–CP-15 trazables; matriz revisada y datos de prueba sintéticos. |
| SQA-06/09 · casos doctor, regresión y exposición | Alex Joshua Villegas Ibanez | 17–18/10 | CP-17–CP-21 revisados; guion y ensayo listos con evidencia real. |
| SQA-07/10 · integración y presentación | Todo el equipo; facilita Noemy | 18–19/10 | Suite reejecutada; resultados observados registrados; cuatro entregables revisados y presentados. |

El detalle de las diez tareas, estados iniciales, criterios y ceremonias está en docs/05-TABLERO-SCRUM.md y en la hoja «Tablero Scrum» del Excel. Las reuniones posteriores al 14/10 son planificadas; añadir asistencia y acuerdos solo después de realizarlas.

| Fecha | Reunión o actividad | Resultado esperado / estado |
| --- | --- | --- |
| Lun 12/10 | Preparación del entorno | Docker y MySQL levantados, según lo reportado por el equipo. Realizado. |
| Mié 14/10 | Planificación y refinamiento | Acordar alcance, roles, prioridades y entregables; iniciar consolidación. Actividad en curso según la fecha de este informe. |
| Jue 15/10 | Seguimiento y revisión de casos | Revisar pasos, precondiciones, datos y criterios; registrar impedimentos. Planificado. |
| Vie 16/10 | Seguimiento de automatización | Relacionar casos con el spec y revisar los flujos implementados. Planificado. |
| Sáb 17/10 | Revisión de documentos y evidencias | Consolidar Word, Excel, resultados y trazabilidad. Planificado. |
| Dom 18/10 | Revisión final y ensayo | Reejecutar Cypress, actualizar evidencia y practicar la presentación. Planificado. |
| Lun 19/10 | Presentación | Exponer entregables, entorno, cobertura, resultados y organización del equipo. Fecha de presentación. |

Las reuniones del 15 al 18 son parte del calendario propuesto; registrar participantes, acuerdos y bloqueos después de cada reunión para que el informe final refleje lo que realmente ocurrió.

# 9. Colaboración con Git y GitHub

Git registra versiones y ramas en el proyecto. GitHub aloja el repositorio compartido bajo la cuenta personal Lurey14 (Noemy), no bajo una organización. El repositorio público es github.com/Lurey14/doctor-patient-portal-sqa-cypress y el tablero Scrum es github.com/users/Lurey14/projects/1/views/1; ambos permiten consultar archivos y las 10 tareas SQA sin invitación. Para contribuir mediante push o Pull Request se requiere permiso. Los responsables se indican por nombre completo; los usernames de Wendy, Natalia y Alex hacen falta para invitarlas con escritura. El código fuente original pertenece al repositorio indicado por el curso; esta entrega es una copia académica y no reemplaza ni modifica el original.

main: versión integrada y revisada para presentar.

Ramas breves por tarea, por ejemplo docs/plan-pruebas, docs/historias-casos o test/cypress-paciente.

Commits descriptivos y Pull Requests revisados por otra integrante, vinculados a HU, CP o tarea del tablero.

No subir contraseñas personales, archivos .env, información clínica real, node_modules, target ni resultados temporales.

# 10. Entregables y evidencia para presentar

| Entregable | Archivo de entrega | Uso durante la exposición |
| --- | --- | --- |
| 1. Plan de pruebas / smoke test | Este informe Word actualizado; fuentes complementarias docs/01-PLAN-DE-PRUEBAS.md y docs/05-TABLERO-SCRUM.md. | Explicar propósito, alcance, entorno, riesgos, tareas y resultados registrados. |
| 2. Historias y casos de prueba | entregables/02-Historias-y-Casos-de-Prueba.xlsx. | Mostrar HUs, criterios, casos, pasos, estados y trazabilidad. |
| 3. Automatización Cypress | cypress/e2e/test.cy.js. | Abrir Cypress desde VS Code y demostrar CP-01 y la suite acordada. |
| 4. Exposición y organización | entregables/04-Exposicion-Organizacion-Git.pptx; guía en docs/04-EXPOSICION-Y-ORGANIZACION-GIT.md. | Presentar equipo, Scrum, cobertura, resultados, calendario y flujo de Git/GitHub. |

# Cierre

El trabajo documenta una ruta verificable desde el entorno local hasta la automatización de los principales recorridos del portal. Antes de entregar, el equipo debe realizar la revisión final, actualizar los estados del cronograma y repetir Cypress en el mismo entorno de la presentación. La matriz Excel y el spec Cypress aportan el detalle operativo de cada caso.